升學與英語考題系統

專案管理計畫書

| 專案名稱 | 升學與英語考題系統 |
| --- | --- |
| 文件類型 | Project Management Plan |
| 文件編號 | FN-PM-001 |
| 版本 | v1.0 |
| 文件狀態 | 已核准 (Approved) |
| 機密等級 | 一般 (Internal) |
| 撰寫單位 | 專案管理辦公室 |
| 核准人 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 發行日期 | 2026-03-23 |

本文件依 CMMI-DEV v2.0 Level 3 定義化流程精神撰寫

# 文件修訂歷程

| 版本 | 日期 | 修訂摘要 | 修訂人 | 核准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-03-23 | 初稿建立 | ─ | ─ |
| v1.0 | 2026-03-23 | 正式核准發行 | ─ | ─ |

# 文件發行清單

| 角色 | 姓名 | 收件方式 |
| --- | --- | --- |
| 專案經理 (PM) | ─ | 電子郵件 |
| 系統分析師 (SA) | ─ | 電子郵件 |
| 軟體工程師 (DEV) | ─ | 電子郵件 |
| 測試/品保 (QA) | ─ | 電子郵件 |

# 1. 文件目的

本文件依 CMMI-DEV v2.0 Level 3 精神，定義「升學與英語考題系統」之專案管理方法、生命週期、角色分工、工作產品、品質保證、風險管理、組態管理、溝通管理與驗收方式，作為專案執行與追蹤之基準。

# 2. 專案概述

| 專案名稱 | 升學與英語考題系統 |
| --- | --- |
| 專案性質 | 單體式 Node.js 線上考試平台 |

## 2.1 主要目標

提供題庫管理、試卷管理、學生作答、自動評分、人工批改與學習分析

支援國小六年級、升國中資優班、國中七至九年級、教育會考與 GEPT 初級題型

支援 AI 輔助出題與音訊 / 圖片上傳

## 2.2 系統範圍

後端：Express.js + SQLite（better-sqlite3）

前端：public/ 靜態 HTML 頁面（Tailwind CSS CDN）

資料庫：exam.db（SQLite WAL 模式）

AI 整合：OpenAI / Google Gemini / Anthropic Claude

# 3. 參考文件

| 編號 | 文件名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| RD-01 | README.md | 專案說明文件 |
| RD-02 | server.js | API 伺服器主程式 |
| RD-03 | database.js | DB Schema 與 Migration |
| RD-04 | llm.js | LLM Provider 封裝 |
| RD-05 | 操作手冊.md | 系統操作說明 |
| RD-06 | 資安檢測報告.md | 安全測試紀錄 |
| RD-07 | 測試報告.md | 功能測試報告 |

# 4. 專案生命週期

本專案採裁適後之瀑布式開發流程，並保留小幅迭代修正能力。

| 階段 | 主要活動 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- |
| 啟始階段 | 蒐集需求與利害關係人期望；建立專案章程、範圍與里程碑 | 專案章程 |
| 需求分析階段 | 建立系統分析規格書；盤點角色、功能、資料與介面需求 | 分析規格書 |
| 系統設計階段 | 完成系統架構、資料庫、模組、API 與安全設計 | 設計規格書 |
| 程式設計與建置 | 實作後端、前端、資料種子與部署腳本；執行單元與整合驗證 | 程式碼 / 說明文件 |
| 測試與驗收階段 | 執行手動測試、缺陷修正、驗收確認 | 測試報告 |
| 維運與持續改善 | 缺陷分析、題目品質分析、版本控管與文件更新 | 維運紀錄 |

# 5. 專案組織與角色責任

| 角色 | 主要責任 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- |
| 專案經理 PM | 計畫、排程、資源、風險、追蹤與對外溝通 | 計畫書、進度報告、風險清單 |
| 系統分析師 SA | 需求訪談、需求規格化、流程與規則定義 | 分析規格書、需求追蹤矩陣 |
| 系統設計師 SD | 架構、資料表、API、安全與部署設計 | 設計規格書 |
| 軟體工程師 DEV | 程式開發、修正缺陷、技術文件維護 | 程式碼、程式設計規格書 |
| 測試/品保 QA | 測試案例、缺陷追蹤、品質稽核 | 測試報告、缺陷清單 |
| 系統管理員 OPS | 環境設定、備份、啟停、權限與日誌維護 | 維運紀錄、備份紀錄 |
| 領域專家 SME | 題庫內容審核、評分規則確認、AI 內容驗證 | 題目審核紀錄 |

# 6. 工作分解結構 (WBS)

| WBS | 工作項目 | 工作內容 | 主要產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專案管理 | 啟始、計畫、追蹤、會議、風險管理 | 管理計畫、會議紀錄 |
| 2 | 需求分析 | 功能盤點、流程分析、規格撰寫 | 分析規格書 |
| 3 | 系統設計 | 架構、資料、介面、安全設計 | 設計規格書 |
| 4 | 程式開發 | API、前端頁面、資料處理、AI 串接 | 程式碼、設計說明 |
| 5 | 測試驗證 | 功能測試、回歸測試、缺陷修正 | 測試報告 |
| 6 | 佈署與移交 | 環境設定、操作手冊、教育訓練 | 操作手冊、部署紀錄 |

# 7. 里程碑規劃

| 編號 | 里程碑名稱 | 完成條件 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 專案啟動 | 核定範圍與角色 | 專案管理計畫書 |
| M2 | 需求確認 | 功能與非功能需求完成簽認 | 系統分析規格書 |
| M3 | 設計完成 | 架構、DB、API、安全設計完成 | 系統設計規格書 |
| M4 | 程式完成 | 核心功能可執行 | 程式設計規格書、原始碼 |
| M5 | 測試完成 | 關鍵流程測試通過 | 測試報告 |
| M6 | 驗收移交 | 文件齊備且系統可運行 | 操作手冊、驗收紀錄 |

# 8. 估算與排程管理

## 8.1 估算方式

功能點拆解

歷史經驗比對

關鍵模組採三點估算（最樂觀、最可能、最悲觀）

## 8.2 排程基準

功能需求凍結後進入設計階段

設計基準版通過後方可大量開發

所有上線項目需完成手動驗證

## 8.3 追蹤方式

每週進度會議

每週更新里程碑達成率

針對風險與缺陷進行紅（逾期）/ 黃（風險）/ 綠（正常）燈控管

# 9. 組態管理計畫

## 9.1 組態項目

原始碼：server.js、database.js、llm.js、generate-public.js

前端頁面：templates/public/*.html（generate-public.js 同步至 public/）

種子資料：seed*.js

文件：各類 .md

執行設定：.env.example、package.json

## 9.2 管理原則

使用 Git 進行版本控管

主幹版本需保持可啟動狀態

不直接刪除正式資料庫 exam.db，重要 schema 變更需先備份

題目答案僅透過管理員端 API 取得，學生端 API 不回傳 answer 欄位

## 9.3 版控基線

需求基線

設計基線

發版基線

# 10. 品質保證計畫

遵循 CMMI Level 3 的定義化流程，建立可重複執行之開發與審查步驟。

## 10.1 品質活動

需求審查（Peer Review）

設計審查（Design Walkthrough）

程式碼走查（Code Inspection）

手動功能測試

資安檢核（OWASP Top 10 對照）

文件一致性檢查

## 10.2 品質準則（Definition of Done）

系統啟動成功（npm start 無錯誤）

題庫 CRUD 操作正常

試卷 CRUD 操作正常

學生作答與成績查詢正常

人工批改可回寫總分

AI 出題於金鑰存在時可正常運作

# 11. 風險管理計畫

| 編號 | 風險說明 | 影響 | 機率 | 因應策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SQLite 單機資料庫容量或鎖定限制 | 中 | 中 | 定期備份、控管併發、保留升級 DBMS 方案 |
| R2 | LLM API 金鑰未設定或供應商異常 | 中 | 高 | 以預覽模式處理錯誤，保留人工建題流程 |
| R3 | 題目答案外洩 | 高 | 中 | 學生取題 API 隱藏答案，管理 API 以 Session Cookie 保護 |
| R4 | 檔案上傳濫用或格式異常 | 中 | 中 | 限制 MIME、檔案大小（音訊 50MB / 圖片 10MB）與管理權限 |
| R5 | 資料庫 migration 失敗 | 高 | 低 | 先備份 exam.db；以交易與欄位檢查方式執行 |
| R6 | 人工批改流程未完成導致成績不完整 | 中 | 中 | 以 pending/graded 狀態控管並提供待批改清單 |
| R7 | 無自動化測試造成回歸風險 | 中 | 中 | 建立手動測試清單與版本發佈前驗證步驟 |

# 12. 決策與問題管理

重大需求變更需經 PM、SA、開發代表共同評估

所有缺陷與議題需記錄以下欄位：

問題描述

影響範圍

優先級（Critical / High / Medium / Low）

指派人員

預計完成日

涉及資料結構變更之議題需同步更新分析、設計與程式文件

# 13. 溝通管理計畫

| 溝通項目 | 對象 | 頻率 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案週會 | PM、SA、DEV、QA | 每週 | 進度、風險、議題 |
| 規格審查會 | PM、SA、SD、SME | 里程碑前 | 需求 / 設計審查 |
| 缺陷追蹤會議 | DEV、QA | 視需要 | 缺陷確認與修復狀態 |
| 驗收會議 | PM、使用單位 | 階段完成時 | 功能展示與驗收 |

# 14. 度量與分析計畫

## 14.1 進度度量

WBS 完成率

里程碑準時率

## 14.2 品質度量

缺陷數 (Defect Count)

缺陷修復時間 (MTTR)

測試通過率

## 14.3 產品度量

題目總數

作答次數

各題正答率、錯答率、不會率

題目鑑別度與難度偏差

# 15. 驗收管理

## 15.1 驗收範圍

啟動與部署

題庫管理

試卷管理

學生作答與交卷

成績分析

人工批改

AI 出題與媒體上傳

## 15.2 驗收準則

各頁面可正常操作

API 回應符合規格（HTTP Status、JSON 結構）

資料可正確寫入 SQLite（exam.db）

權限與安全控管符合設計（Cookie Session、RBAC）

文件與實作一致

# 16. 教育訓練與移交

提供管理者操作手冊

交付系統啟動方式與環境變數說明（.env.example）

交付資料庫備份與還原方式

交付 AI 金鑰設定與故障排除指引

# 17. 裁適說明

本專案為中小型單體系統，CMMI Level 3 採「文件化、標準化、可追蹤」之實務裁適，不強制導入大型組織的完整流程系統，但保留以下必要元素：

有定義之生命週期

有角色責任分工

有文件基線與變更控管

有品質保證與風險管理

有審查、驗收與持續改善機制

# 18. 核准

本文件經專案相關干係人審閱後生效，後續若有範圍、時程或設計重大變更，應同步修訂版本並重新核准。

| 角色 | 姓名 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案經理 (PM) | ─ | ─ | ─ |
| 品保代表 (QA) | ─ | ─ | ─ |
| 客戶/使用單位代表 | ─ | ─ | ─ |